СОДЕРЖАНИЕ

1.  Введение........................................................................................................2

2.  Расчет времени  на  создание программного  продукта...........................2

3.	Расчет  заработной платы  исполнителя  работ  по  созданию

программного продукта...............................................................................4

4.  Расчет  начислений  на заработную плату.................................................5

5.  Расчет  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ...................5

5.1.  Расчет  себестоимости  1-го  машинного  часа  работы  ПЭВМ...........5

5.2.	Расчет  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ,

относящихся  к  данному  программному  продукту............................8

- Расчет  себестоимости  программного  продукта.....................................8

7. Расчет  цены  программного  продукта......................................................9

8. Сводная  таблица  показателей....................................................................10

9. Список  используемой   литературы...........................................................10

10.Приложения..................................................................................................11

2.Расчет  времени  на  создание  программного  продукта.

Общее  время  на  создание  программы  складывается  из  различных  компонентов.  Структура  общего  времени  на  создание  программного  продукта представлена  в  табл.1

Табл. 1

| № этапа | Обозначение времени данного этапа | Содержание этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тпо | Подготовка описания задачи. |
| 2 | То | Описание задачи. |
| 3 | Та | Разработка алгоритма. |
| 4 | Тбс | Разработка блок-схемы алгоритма. |
| 5 | Тн | Написание программы на языке ... |
| 6 | Тп | Набивка программы. |
| 7 | Тот | Отладка и тестирование программы. |
| 8 | Тд | Оформление документации, инструкции пользователю, пояснительной записки. |

Время рассчитывается в человеко-часах, причем Тпо берется по фактически отработанному времени, а время остальных этапов определяется расчетно по условному числу команд Q. Условное число команд Q определяется по формуле: Q= q * c , (1) где q - коэффициент, учитывающий условное число команд в зависимости от типа задачи. Выбрать значение коэффициента q можно из табл. 2

Табл. 2

| Тип задачи |  | Пределы изменений коэффициента |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задачи учета | от 1400 до 1500 |  |  |
| Задачи оперативного управления | от 1500 до 1700 |  |  |
| Задачи планирования | от 3000 до 3500 |  |  |
| Многовариантные задачи | от 4500 до 5000 |  |  |
| Комплексные задачи | от 5000 до 5500 |  |  |

Для  данной  задачи  коэффициент  q   принимается   =  1450

С  -  коэффициент,  учитывающий  новизну  и  сложность  программы.

Программные  продукты  по  степени  новизны  м.б. отнесены  к  одной  из  4-х  групп  :

- группа  А - разработка  принципиально  новых  задач;

- группа  Б - разработка  оригинальных  программ;

- группа  В - разработка  программ  с  использованием  типовых  решений.

- группа  Г -  разовая  типовая  задача.

Для  данной  задачи  степень  новизны: А

По степени  сложности  программные  продукты  могут быть  отнесены  к  одной      из  3-х  групп:

- 1 -  алгоритмы  оптимизации  и  моделирования  систем;

- 2 -  задачи  учета,  отчетности  и  статистики;

- 3 -  стандартные  алгоритмы

Данная  задача  может  быть  отнесена  к ...   группе  сложности.

Коэффициент  С  определяется  из  табл.3  на  пересечении групп сложности и  степени  новизны.

Табл. 3

| ЯЗЫК | ГРУППА | СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГРАММИР. | СЛОЖНОСТИ | А | Б | В | Г |
| ВЫСОКОГО | 1 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 |
|  | 2 | 1,30 | 1,19 | 1,08 | 0,65 |
| УРОВНЯ | 3 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,60 |
| НИЗКОГО | 1 | 1,58 | 1,45 | 1,32 | 0,79 |
|  | 2 | 1,49 | 1,37 | 1,24 | 0,74 |
| УРОВНЯ | 3 | 1,38 | 1,26 | 1,15 | 0,69 |

Для  данной  задачи  коэффициент   С  = 1,49

Теперь,  исходя  из  формулы  1  можно определить  условное  число  команд  Q

Q = 1450*1, 49=2160, 5

Определяем  время,  затраченное  на  каждый  этап  создания  программного  продукта:

- Тпо   (время  на  подготовку  описания  задачи),  берется  по  факту  и  составляет:

Тпо  = 40 чел / час.

2)   То  ( время  на  описание  задачи ) определяется  по  формуле :

То  =  Q * B / (50 *K ),          (2)

где  В  -  коэффициент   учета  изменений  задачи,  коэффициент  В  в  зависимости  от  сложности  задачи  и  числа  изменений  выбирается  в  интервале  от  1,2  до  1,5.

Для  данной  задачи  В  =  1,4

К -  коэффициент,  учитывающий  квалификацию  программиста.

Выбрать  значение  коэффициента  К  можно  из  табл. 4

Табл. 4

| Стаж программиста | Значение коэффициента К |
| --- | --- |
| до 2-х лет | 0,8 |
| от 2 до 3 лет | 1,0 |
| от 3 до 5 лет | 1,1 - 1,2 |
| от 5 до 10 лет | 1,2 - 1,3 |
| свыше 10 лет | 1,3 - 1,5 |

В  данном  случае  коэффициент  К  = 1,2

Применяя  формулу  2  подсчитываем  время  на  описание  задачи .

То = 2160,5*1,4/(50*1,2)=50,5          (чел / час)

- Та  (время  на  разработку  алгоритма )  рассчитываем  по  формуле :

Та  =  Q  / (50 * K)             (3)

Применяя  формулу  3  подсчитываем  время  на  разработку  алгоритма.

Та  =2160,5/(50*1,2)=36  (чел / час)

- Тбс  (время  на  разработку  блок - схемы )  определяется  аналогично  Та  по  формуле  3  и  составляет

Тбс  = 36  (чел / час)

- Тн   (время  написания  программы   на  языке  программирования ) определяется   по  формуле :

Тн  =  Q *  1,5 / (50 * K)             (4)

Применяя  формулу  5  подсчитываем  время  написания  программы  на  языке  программирования.

Тн  = 2160,5*1,5/(50*1,2)=54 (чел / час)

- Тп  (время  набивки  программы )  определяется  по  формуле :

Тп  =  Q / 50                                  (5)

Применяя  формулу  5  подсчитываем  время  набивки  программы.

Тп  =  2160,5/50=44  (чел  / час)

- Тот  (время  отладки  и  тестирования  программы)  определяется  по  формуле:

Q * 4, 2

Тот =                                                 (6)

50 *  К

Подставляем  значения  в  формулу  и  получаем:

Тот  = 2160,5*4,2/(50*1,2)=152  (чел / час)

Теперь,  зная  время,  затраченное  на  каждом  этапе,  можно  подсчитать  общее  время  на  создание  программного  продукта:

Т  =  Тпо.  +  То.  +  Та  +  Тбс  +  Тн  +  Тп.  +  Тот  +  Тд  = 40+50,5+36+36+54+44+152+40=452,5  (чел / час)

Тсум=44+152+40=236(чел/час)

3. Расчет  заработной  платы  исполнителя  работ   по  созданию   программного     продукта.

Основная  ЗП  определяется  по  формуле  :

31 * Кт *Т                       П

ЗПосн.  =                            *  (  1  +         )        (руб.)

Чр * tр.д.                      100

где

31 -  месячная  зарплата  1-го  разряда   (руб.) ;

Кт - тарифный  коэффициент,  соответствующий   разряду  тарифной      сетки  по  которому  работает  исполнитель;

Т   -  общее время  на  создание  программного  продукта  (чел / час);

Чр -  число  рабочих  дней  в  месяц ;

t р.д.-  продолжительность  рабочего  дня  в  часах .

П  -  процент  премии ,  если  есть .

t р.д.  =  8  часов.

Чр  21  день.

31  =  450 руб.

Разряд  исполнителя  14 ,  его  тарифный  коэффициент =  3,36. Таким  образом,  определяем  основную  заработную  плату  исполнителя  работ  по  созданию  программного  продукта.

Зпосн =(450*3,36*452,5)/(21*8)*(1+15/100)=4683,4 (руб.)

Дополнительная  заработная  плата  берется  в  размере  15 %   от  основной.

ЗПдоп   = 4683,4*0,15=702,51(руб.)

Общая  заработная  плата  будет  равна  сумме  основной  и  дополнительной:

Зпобщая  =  ЗПосн   +   ЗПдоп=  4683,4 +  702,51= 5385,91(руб.)

- Расчет  начислений  на  заработную  плату (единого социального налога).

Теперь  можно  подсчитать  единый социальный налог, который начисляется  на  заработную  плату  и  составляет  всего  35,6 %. Структуру  единого социального налога  можно  посмотреть  в  таблице  5.

#### Табл.5

| N | Направленность отчислений | Процент от ЗП | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчисления на соц. страх. | 4 % | 215,43 |
| 2 | Отчисления на мед. страх. | 3,6 % | 193,89 |
| 3 | Отчисления в пенсионный фонд. | 28 % | 1508,05 |
|  | Итого: | 35,6 % | 1917,38 |

Нзп  =  ЗПобщ  *  35,6  %            (руб.)

Получим:

Нзп  =   5385,91/100*35,6=1917,38(руб.)

5.  Расчет  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ.

5.1. Расчет  себестоимости  1-го  машино-часа  работы  ПЭВМ.

Основой  для  расчета  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ,  относящихся  к  данному  программному  продукту,  является себестоимость  1-го  машино-часа  работы  ПЭВМ.

Сначала  мы  определим  годовые  затраты  каждого  компонента    себестоимости,  в  число  которых  входят:

1)Основная  заработная  плата  работников,  обеспечивающих  функционирование  ПЭВМ.

К  числу  этих  работников  относятся:

- инженер  -  электроник;

- системный  программист;

- оператор.

ЗПосн.  каждого  из  этих  категорий  работников  определяется  по  формуле:

31  *  Кт                       П

ЗПосн.год.  =  ----------  *  ( 1  +  ---   )  *  12   ,    (руб.)

Нобсл.                        100

где

31  -  месячная  зарплата  (тарифная  ставка )  1  разряда  в  руб.;

Кт  -  тарифный  коэффициент,  соответствующий  разряду  работника;

Нобсл. -  кол-во,  ПЭВМ,  обслуживаемых  одним  работником;

П  -  процент  премии,  если  он  есть.

Для  инженеров  -  электронщиков         Нобсл. =  13  единиц

Для  системных  программистов          Нобсл. =  26  ед.

Для  оператора                                        Нобсл. = 9ед.

Для  инженеров- электронщиков             Кт = 2,89

Для  системных  программистов            Кт =2,02

Для  оператора                                          Кт =1,67

Подставляем значения в  формулу  8 , получаем:

ЗПосн.год.и.-э.  = (450*2,89)/13*1,15*12=1380,53(руб.)

ЗПосн.год.с.п.  =(450*2,02)/26*1,15*12=482,47 (руб.)

ЗПосн.год.оп.   =(450*1,67)/9*1,15*12=1152,3 (руб.)

Теперь  можно  определить  суммарную  годовую  заработную  плату  работников,  обеспечивающих  функционирование  ПЭВМ :

ЗПосн.год.обсл.перс. = ЗПосн.год.и.-э. + ЗПосн.год.с.п. +                                                               +   ЗПосн. год. оп.=1380,53 +482,47+1152,3=3015,3 (руб.)

- Дополнительная  зар.плата  обслуживающего  персонала  берется  в  размере 15 %  от  основной.

ЗПдоп. = ЗПосн.г. *15%=3015,3/100*15%=452,3   (руб.)

Общая заработная  плата  будет  равна  сумме основной  и  дополнительной:

Зпгод.о.п.  =  ЗПосн  +  ЗПдоп      (руб.)

Зпгод.о.п.  =  3015,3 +452,3= 3467,6(руб.)

- Начисления  на  ЗП  обслуживающего  персонала.

Структуру  начислений  можно  посмотреть  в  табл. 5.,  а  в  общем  берем 35,6%  от  общей  зарплаты  обслуживающего  персонала.

Нзп  =  Зпгод.оп.  *  35,6%    (руб.)

Получаем          Нзп  = 3467,6/100*35,6%=1234,5 (руб.)

- Основная  ЗП  административного  и  вспомогательного  персонала.

К  административному  персоналу,  часть  заработной  платы  которого  также  должна  входить  в  себестоимость  машино-часа,  мы  отнесем  начальника  ИВЦ.  Его  основная  заработная  плата  определяется  по  формуле  8,  только  Нобсл.  Будет  обозначать  количество    ПЭВМ  в  отделе   (на  ИВЦ).

Подставляя  значения,  получим

ЗПосн  н.  = (450*4,50)/78*1,15*12=358,27  (руб.)

Из  вспомогательного  персонала  мы  учтем  уборщицу,  которая  будет  убирать  административные  помещения.

Заработная  плата  уборщицы,  приходящаяся  на  1  компьютер,  определяется  по  формуле:

31  *  12                         П.

ЗПосн.уб.  =   ----------  *  (1  +   ---  ) = 79,61 (руб.)                  (9)

Нобсл.                         100

Подставляя  значения  в  формулу  9,  получим

ЗПосн.уб.  =  79,61(руб.)

Теперь  определим  общую  основную  ЗП  административного  и  вспомогательного  персонала.

ЗПосн.адм.всп.=ЗПосн.н.+ЗПосн.уб.=  358,27+79,61= 437,88 (руб.)

5)  Дополнительная  заработная  плата  административного  и  вспомогательного  персонала  берется  в  размере  15%  от  основной:

ЗПдоп  = 437,88/100*15%=65,68  (руб.)

Общая  заработная  плата  будет  равна  сумме  основной  и  дополнительной:

Зпгод.адм.всп.  =  ЗПосн.  +  ЗПдоп.=437,88+65,68=503,56(руб.)

6) Начисления  на  ЗП  административного  и  вспомогательного  персонала.  Структуру  начислений  можно  посмотреть  в  таблице 5,  а  в  общем  берем  35,6%  от  общей  заработной  платы.

Нзп  адм. и  всп.  =  503,56/100*35,6=179,27 (руб.)

7)  Амортизационные    отчисления  определяются  в  размере  25%  от  балансовой  стоимости  ПЭВМ.

А  =  Кб  *  25%=36870/100*25%=9217,5 (руб.)  ,   где

Кб  -  балансовая  стоимость  одной  ПЭВМ  с  периферией.

| Наименование |  |  | Цена в У.Е. 1у.е=30 |  |  | Цена в руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| Монитор |  | 250 |  |  | 7500 |  |  |
| Материнская плата | 108 |  |  | 3240 |  |  |  |
| Процессор | 67 |  |  | 2010 |  |  |  |
| Видео карта | 44 |  |  | 1320 |  |  |  |
| HDD | 120 |  |  | 3600 |  |  |  |
| FDD | 11 |  |  | 330 |  |  |  |
| CD-RW | 150 |  |  | 4500 |  |  |  |
| CPU Cooler | 19 |  |  | 570 |  |  |  |
| Клавиатура | 5 |  |  | 150 |  |  |  |
| Принтер | 400 |  |  | 12000 |  |  |  |
| Мышь | 5 |  |  | 150 |  |  |  |
| ВОХ | 50 |  |  | 1500 |  |  |  |
| Итого: | 1229 |  |  | 36870 |  |  |  |

8)  Затраты  на  эл.энергию  складываются  из  :

- затрат  на  силовую  эл.энергию  ,

- затрат  на  эл.энергию,  которая  идет  на  освящение.

Затраты  на  силовую  эл.энергию  определяются  по  формуле  :

Зс.эн  =  Фэф.  *  Цэ   *  Р           (руб.)        (10),

где

Фэф.  -  эффективный  годовой  фонд  времени  работы  ПЭВМ  в  часах.

Цэ  -  стоимость  1  кВт / часа  в  руб.

Р  -  суммарная  мощность  ПЭВМ  с  периферией  в  кВт / часах.

При  работе  ИВЦ в  1  смены,  берем  Фэф.  =  2016

Для  бюджетных  организаций  Цэ  =  64  коп.  за  1  кВт / час.

Р.  =  0,7 – 1,2  кВт / часа в зависимости от периферии.

Подставляя  значения  в  формулу  10  получаем:

Фэф =Фном*(1-α/100)=1988*(1-20/100)=1988*08=1590,4

Фном=((Дк-Двых-Дпр)*Тсм-Дпр.пр.*1,5)*С=((365-104-11)*8-8*1,5)= 1988

Зс. эн  =1590,4 *0,64*1=1017,86 (руб.)

Затраты  на  эл.энергию,  которая  идет  на  освещение  определяются  по  формуле  :

Зосв  =  Фэф.  *  Цэ  *  Росв       (руб.)      (11),

где    Фэф.  -  эффективный  годовой  фонд  времени  работы  ПЭВМ  в  часах.

Цэ  -  стоимость  1  кВт / часа  в  руб.

Росв  -  суммарная  мощность,  которая идет  на  освещение  в  кВт /часах.

Росв  =  200  Вт / час.

Подставляя  значения  в  формулу  11  получаем:

Зосв  =  1590,4*0,64*0,2=243,57(руб.)

Теперь  определяем  общие  затраты  на  эл. энергию  :

Зэн  =  Зс.эн  +  Зосв  = 1017,86+243,57=1261,43 (руб.)

9)    Затраты  на  расходные  материалы  берутся  по  факту  и  составляют:

Мр   =10500 (руб.)

| Расходные материалы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Цена в у.е | Кол-во | Цена в руб. |  |
| Картридж | 250 | 5шт | 7500 |  |
| CD-R диски | 50 | 50шт | 1500 |  |
| FDD диски | 20 | 50шт | 600 |  |
| Бумага | 30 | 3пачки | 900 |  |
| Итого: | 350 |  | 10500 |  |

В  их  число  входят  дискеты,  картриджи  и  бумага  для  принтеров  и  т.д.

10) Расходы  на  профилактику  составляют  2 %  от  балансовой  стоимости  ПЭВМ  с  периферией.

Рпр  =36870/100*2=737,4   (руб.)

11) Затраты  на  отопление  производственных  площадей  определяются  по  формуле:

Зотоп.  =  Ц от. кв.м.  *  S  *  12      (12),

где

Ц кв.м.  -  расходы  на отопление на  1  кв. метр  -  4,70  руб.  в  месяц;

S - Площадь ИВЦ (кв.м.)  на  1  ПЭВМ  (7 м).

Подставляя  значения  в  формулу  12   получаем:

Зотоп.=  4,70*7*12=394,8  (руб.)

12) Затраты  на  обслуживание  производственных  площадей  определяются  по  формуле  :

Зобс.  =  Ц  кв.м.  *  S  *  12      (13),

где

Ц кв.м.  -  расходы  на  1  кв.метр,  приблизительно  от  150  до  170  руб.  в  месяц  ;

S  -  площадь  ИВЦ  (кв.м.)  на  1  ПЭВМ  (от  5  до  7  м).

Подставляя  значения  в  формулу  13   получаем

Зобс.=  160*7*12=13440 (руб)

13) Прочие  производственные  расходы  берутся   в  размере  30%  от  основной  зар.платы  работников,  обеспечивающих  функционирование  ПЭВМ.

Пр.  =  3015,3 /100*30%=904,59  (руб.)

Теперь,  сложив  все  13  компонентов,  определяем  годовые  расходы  на  содержание  и  эксплуатацию  1-ой  ПЭВМ.

Рс.э.= 3015,3+452,3+1234,5+437,88+62,68+129,27+9217,5+1261,43+10500+737,4+ 394,8+13440+904,59=  41787,65 (руб.)

Далее   определяем  себестоимость  1-го  машино-часа  работы  ПЭВМ,  которая   определяется  по  формуле

Рс.э.

Смч  = -----                                            (14),

Фэ.ф.

где

Фэф.  -  эффективный  фонд  работ  ПЭВМ  в  год       (час).

Подставляя  значения  в  формулу  14   получаем:

41787,65

Смч =  ----          =   26,27  (руб.)

1590,4

5.2. Расчет  расходов  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ,  относящихся  к  данному    программному  продукту.

Теперь,  зная  себестоимость  1-го  машино-часа  работы  ПЭВМ  и  время  на  создание  программного  продукта,   которое  требовало  использования  ПЭВМ,  можно  определить  расходы  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ,  относящихся  к  данному  программному  продукту  :

Рсэп  =  Смч  *  Тсум.   =   26,27*236  =  6199,72 (руб)

где    Смч  -  себестоимость  1-го  машино-часа  работы  ПЭВМ,

Тсум.-  суммарное  время  этапов,  требующих   использования  ПЭВМ.

6.  Расчет  себестоимости  программного  продукта.

В  себестоимость  программного  продукта  входят   следующие  элементы :

1) Основная заработная  плата  исполнителя   работ  по  созданию  программного  продукта,

2)  Дополнительная  заработная  плата  исполнителя  работ  по  созданию  программного  продукта,

3)  Начисления  на  заработную  плату (единый социальный налог),

4)  Расходы  на  содержание  и  эксплуатацию  ПЭВМ,  относящихся  к  данному  программному  продукту,

- Прочие  расходы.

Первые  4  элемента  нам  уже  известны,  а  прочие  расходы  составляют  10%  от  суммы  первых  4-х  элементов.

Пр.р.  =  (ЗПосн  +  ЗПдоп  +  Нзп  +  Рсэп)  *  10%  = (5385,91+702,51+ 1917,38+ 6199,72)/100*10% = 1420,55 (руб.)

Теперь,  сложив  все  элементы,  можно определить  себестоимость  программного  продукта.

Сп.п.  =  ЗПосн  +  ЗПдоп  +  Нзп  +  Рсэп.  +  Пр.р.  = 15626,05 (руб.)

Отразим  структуру  себестоимости  программного  продукта  в  табл. 6

Табл. 6

| № | Элементы себестоимости | Сумма (руб.) | % в общей сумме себестоимости. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная зар.плата исполнителя | 5385,91 | 34,5 |
| 2 | Доп.зар.плата исполнителя | 702,51 | 4,5 |
| 3 | Начисления на зар.плату | 1917,38 | 12,27 |
| 4 | РС и ЭПЭВМ | 6199,72 | 39,64 |
| 5 | Прочие расходы | 1420,55 | 9,09 |
|  | Итого: | 15626,05 | 100% |

7.  Расчет  цены  программного  продукта.

Цена  складывается  из  нескольких  компонентов:

Ц  =  С  +  П  +  НДС                                                      (14),

где

С  -  с /с  программного  продукта,

П  -  прибыль,  которую  берем  в  размере  40%  от  себестоимости.

П  =15626,05/100*40%=6250,42  (руб.)

НДС  -  налог  на добавленную  стоимость,  который  берется   в  размере      20%  от  суммы  себестоимости      и  прибыли.

НДС  = (15626,05+6250,42)/100*20%=4375,29 (руб.)

Подставляя  значения  в  формулу  14,  определяем  цену  программного  продукта:

Ц  = 15626,05+6250,42+4375,29 = 26251,76(руб.)

8.  Сводная  таблица  показателей.

Результаты  расчетов  курсовой  работы  сведем  в  итоговую  табл. 7.

Табл. 7

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | СУММА (руб.) |
| --- | --- |
| Себестоимость программного продукта | 15626,05 |
| Прибыль | 6250,42 |
| НДС | 4375,29 |
| Цена программного продукта | 26251,76 |

9.  Список  используемой  литературы.

1.  “Укрепленные  нормы  времени  на  разработку  программных средств      вычислительной  техники ”. М.:  “Экономика”,  1988

2. Туровец  О.Г.,  Билинкис  В. Д.   “Вопросы  экономики и  организации             производства  в  дипломных  проектах ”. М.:  “Высшая  школа”,  1988.

3.  “Экономика  и  организация  производства  в  дипломных  проектах ”. Под  ред.  Великанова  К.М.  Л.:  “ Машиностроение”,  1986.

- Козлова  Е.П.,  Бабченко  Т.Н.,  Смородинова  Н.С.   “Бухгалтерский  учет ”. М.: “Финансы  и  статистика ”,  1991.

Приложение  1.

Единая  тарифная  сетка  по  оплате  труда  работников

бюджетной  сферы.

Разряды                                             Тарифные

оплаты  труда                                      коэффициенты

1                                                               1.00

2                                                               1.11

3                                                                1.23

4                                                                1.36

5                                                                1.51

6                                                                1.67

7                                                                1.84

8                                                                2.02

9                                                                2.22

10                                                              2.44

11                                                              2.68

12                                                              2.89

13                                                              3.12

14                                                              3.36

15                                                              3.62

16                                                              3.90

17                                                              4.20

18                                                              4.50

Тарифная  ставка  (оклад)  1  разряда  Единой  тарифной  сетки  по  оплате  труда  работников  предприятий,  учреждений  и  других  организаций  бюджетной  сферы,  финансируемых  из  федерального  бюджета составляет  450  рублей  в  месяц.